上土市镇陡沙河小学运动场等附属工程

邀请发包

发

包

文

件

发包编号：HSYD-2019-023

发包单位: 霍山县上土市镇中心学校

代 理 单 位：霍山永达工程咨询有限公司

二○一九年五月

第一章  邀请函

上土市镇陡沙河小学运动场等附属工程

承包邀请函

(被邀请企业单位名称)：

上土市镇陡沙河小学运动场等附属工程已具备发包条件，根据中华人民共和国招投标法的有关规定，按照公开、公平、公正的原则，经发包单位择优推荐，特邀请您单位前来参与本项目的邀请发包。现将有关事发包事项告知如下：

- 一、项目概况

1、发包编号：HSYD-2019-023

2、发包名称：上土市镇陡沙河小学运动场等附属工程

3、建设地点：霍山县上土市镇陡沙河小学

4、发包单位：霍山县上土市镇中心学校

5、项目概况及投资规模：上土市镇陡沙河小学运动场等附属工程，本工程位于霍山县上土市镇陡沙河小学，工程内容包括：室外拆除项目、室外体育器材等移置、旗台、园内混凝土面层、墙面乳胶漆、室外绿化等，具体工程内容及工程量详见工程量清单(见附件)。总投资约36.36万元。

6、资金来源：中央维修专项资金

7、工期：40日历天

- 二、承包人资格要求

- 1、具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效安全生产许可证。

- 2、拟任项目经理（建造师）资质要求为建筑工程专业二级及以上建造师资质，并同时具有有效的安全考核合格B级证书。

- 3、承包人诚信要求：承包人及项目负责人、项目班组成员不得为失信被执行人。

- 4、承包人被县级及以上行政监督部门作出在一定期限内限制承包处理的，不得在本县承包项目中确认为成交候选人。

- 5、承包项目班子成员不得是在编公务员和未经在编单位批准离岗的事业单位工作人员，报名登记的项目经理与承包文件中拟定的项目经理应为同一人。

- 三、拟邀请承包企业范围

根据《霍山县小型工程建设项目招标简易操作管理暂行办法》，未收到承包邀请通知的承包单位，承包无效。收到邀请函的企业到霍山永达工程咨询有限公司网（www.hsydgczx.com）下载招标文件、工程量清单等。

霍山县上土市镇中心学校

霍山永达工程咨询有限公司

2019年5月13日

第二章 承包须知

工程规模及相关要求：上土市镇陡沙河小学运动场等附属工程，本工程位于霍山县上土市镇陡沙河小学，工程内容包括：室外拆除项目、室外体育器材等移置、旗台、园内混凝土面层、墙面乳胶漆、室外绿化等，具体工程内容及工程量详见工程量清单(见附件)。总投资约36.36万元。要求做到符合发包单位要求。

项目地点：霍山县上土市镇。

响应性文件的密封：本工程采用简易方式发包，不分技术标和商务标。响应性文件分为正本和副本（正本壹份、副本叁份）且分别装订成册、密封装袋，不得活页装订，并在封袋上正确注明“正本”和“副本”字样。所有封袋上都应写明发包单位名称、项目名称，并在封袋骑缝处加盖承包单位公章。（未按规定要求密封装订的承包无效）

响应性文件的递交：递交响应性文件的截止时间为2019年 5 月 16 日 15  时 00 分，地点为：霍山永达工程咨询有限公司（中兴南路14号）。逾期送达的或者未送达指定地点的响应性文件，发包人不予受理。

发包时间：2019年 5 月 16 日 15 时 00 分

发包地点：霍山永达工程咨询有限公司（中兴南路14号）

发包注意事项：各承包单位在发包时必须携带法人授权委托书、代理人身份证交监督部门现场查验。

评审方法：承包人所递交的响应性文件没有按照响应性文件组成及格式、响应性文件的密封要求，视为无效承包。本项目采用有效合理低价评审方式，高于最高限价为无效标。合理值的确定：承包人递交的响应性文件符合发包邀请书要求且承包人承包报价在最高限价范围内的为有效承包报价，但低于所有有效承包报价算术平均数的95%的除外（按低于成本价判定）。按照经评审的在有效报价范围内的承包价由低到高的顺序推荐成交候选人或根据发包人授权直接确定成交人，但成交报价低于成本价的除外。经评审的成交价相等时，由发包人或其授权的评审委员会自行确定。

承包报价中承包函大写金额与工程量清单报价不一致，以承包函中大写金额为准。

付款方式：工程竣工验收合格审计定案后付审计定案价的97%，审计定案价3.00%的价款为质保金，若无质量问题，自竣工验收合格之日起满一年一次性无息支付。

工程工期及承包有效期：本工程工期为40日历天，承包有效期为60天。

最高限价为人民币：叁拾叁万肆仟伍佰玖拾捌元叁角捌分（￥334598.38元）（承包报价不得高于最高限价，否则按无效承包处理）

代理服务费及评审费：确定中标单位后，中标单位按成交价的1%缴纳代理服务费及评审费。

发包文件的获取：霍山永达工程咨询有限公司（中兴南路14号）http://www.hsydgczx.com/

工程量清单及图纸：另附

履约保证金：承包单位以成交价10%交付（以签订合同为准）

其他要求：

1、承包人应具有独立法人资格，发包文件所报的项目班子组成人员必须是承包人本单位的人员。

2、所有隐蔽工程必须有项目办、项目学校、监理、施工企业共同验收记录、留存清晰施工记录图片；隐蔽工程验收资料不全的，竣工决算时扣除本项工程价款；

3、所有暂定价均指主材采购单价，运输、保管、辅材、人工、规费、税金等各项费用承包单位自行考虑；所有有暂定价的主材必须有项目办、中心学校、项目学校、监理、施工企业共同参与采购，确定质量、品牌、货号、主材单价、签订供货合同，承包企业独自采购的，竣工决算时按清单工程量或定额用量及主材暂定价扣除本项工程价款；

4、所有主材必须送检；所有混凝土工程须有霍山县建筑工程质量监督管理站进行砼强度回弹，出具检测报告，费用自理；

5、所有施工内容具体位置由学校根据现场情况确定，按照图纸、有关图集、工程质量验收规范、项目特征及工作内容说明进行施工；

6、本项目实行施工总承包，其施工安全责任、市场价格等风险及各种税费均由承包企业承担，未经教育局书面审批的涉及各类工程项目及工程量变更的费用均由承包企业承担，发包方概不负责,确需变更的，经审批后所涉及的变更内容按霍政办【2018】18号文件执行；

7、竣工验收前需按规范备齐资料，资料审查合格后方可进行工程验收，验收合格、办理工程竣工备案后方可进行工程决算审计。

8、本工程保修期三年，审计定案价3.00%的价款为质保金，若无质量问题，自竣工验收合格之日起满一年一次性无息支付。

响应性文件的格式要求：各承包企业须按照本发包文件第三章的响应性文件格式进行编制响应性文件。

发 包 人：                     霍山县上土市镇中心学校                     1                                 地    址：                          霍山县上土市镇                        23

联 系 人：                             戚先生                            4

电    话：                            0564-3910668                         5

代理机构：                  霍山永达工程咨询有限公司              6

地    址：                   霍山县衡山镇中兴南路14号               7

联 系 人：                              唐女士                             9

电    话：                           0564-5022803                         1

第三章 响应性文件格式

上土市镇陡沙河小学运动场等附属工程

响应性文件（正本/副本）

承包人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年      月    日

目录

1、承包函

- 2、法人授权委托书（附法定代表人及代理人身份证复印件）

3、营业执照副本复印件

4、资质证书副本等复印件

5、项目经理证书及安全B证复印件

6、已标价工程量清单

附件1                    承 包 函

致：                 (发包人名称)

根据贵方                                               （项目名称）工程的发包文件，我方针对该工程的报价为（大写）：           元人民币（小写):      。

据此函，我方宣布按如下条款执行：

1、我方已详细审核并确认全部发包文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方成交，我方将承诺按      日历天的工期完成发包范围内的工程量清单内容并提供相应的服务。

3、我方同意所提交的响应性文件在发包文件规定的承包有效期限内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

4、我方在此声明，所递交的响应性文件及有关资料内容完整、真实和准确。

承包人：              （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期：       年         月        日

附件2             （一）法人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （工程名称）      的工程发包，以本公司的名义签署承包书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：       （签字）      性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

承 包 人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：         年      月     日

（二）附法定代表人及代理人身份证复印件

附件3        营业执照副本等资料复印件

（承包人自行准备）

附件4             已标价工程量清单

（根据清单编制，与清单不一致视为无效报价）