
2026年度省道危旧桥梁改造工程（白莲崖桥等7座桥）维修加固工程监理
竞

争

性

磋

商

文

件

采购单位：霍山县地方公路管理局
        代理机构：霍山永达工程咨询有限公司
              编制时间：二○二六年四月

目录
2第一章 竞争性磋商公告····················

6第二章 承包人须知······················

第三章 采购合同·······················15

第四章 采购需求·······················16
第五章 评分标准·······················19

第六章 响应文件格式·····················22


竞争性磋商公告

项目概况：2026年度省道危旧桥梁改造工程（白莲崖桥等7座桥）维修加固工程监理的潜在供应商应在霍山永达工程咨询有限公司（http://www.hsydgczx.com）获取采购文件，并于2026年5月8日15点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：HSYD-2026-0404

2、项目名称：2026年度省道危旧桥梁改造工程（白莲崖桥等7座桥）维修加固工程监理
3、项目类型：服务类
4、采购方式：竞争性磋商 
5、预算金额：100000.00元
6、最高限价：100000.00元
7、采购需求：2026年度省道危旧桥梁改造工程（白莲崖桥等7座桥）维修加固工程监理，本项目位于霍山县，项目内容包含1、S244小干涧桥全长15.2米，全宽7.5米，对梁板外立面、梁底面、盖梁、耳背墙、桥台台身进行整体包覆等。2、S332毛家滩桥全长12米，全宽12.8米，对梁板外立面、梁底面、盖梁、耳背墙、桥台台身进行整体包覆等。3、S332俞家畈一桥全长18.5米，全宽7.3米，对渗水处进行整体包覆，对拱上侧墙、桥台侧面挡墙、翼墙及耳墙进行空洞修复及抹缝等。4、S332白莲岩桥全长180米，全宽9米，上部结构为4×33+1×18板拱。对主拱圈、腹拱圈、桥台前墙进行整体包覆，对桥台侧面挡墙、墩柱进行空洞修复及抹缝，修补桥梁腹拱圈缺损部位；拆除重建支撑梁及人行道；重设桥面板、护栏及桥面铺装，完善桥头安防等。5、S333杨家河桥全长7米，全宽6.5米，对梁板、桥墩及桥台台身进行涂装处理等。6、S333辉阳河一桥全长39米，全宽8.6米，对主拱圈及桥台前墙进行整体包覆等。7、S333祝家冲桥全长24米，全宽6.5米，对主拱圈及桥台前墙进行整体包覆等。本项目为修复性养护工程，工程总投资615.986947万元，具体详见工程量清单及图纸。
本项目包含但不限于本工程的前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务以及国家法律法规规定的其他监理服务。

8、合同履行期限：自采购人发出开始监理通知至项目缺陷责任期结束止（具体以实际建设期为准，本项目不因建设期增加而额外支付任何费用）。
9、是否接受联合体：本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、本项目的特定资格要求：
（1）具有有效营业执照，供应商应具备交通运输部门颁发的公路工程专业监理乙级及以上资质。
（2）拟任项目总监理工程师应具有交通运输工程专业国家级注册监理工程师资格或交通部公路工程监理工程师职业资格。
3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
4、监理部其他人员要求：
（1）监理工程师4人（具备公路工程相关专业中级以上职称）。具体人员（除总监理工程师以外）在中标后，由采购人与监理在合同签订中详细约定，中标人须承诺实际投入人员的数量、资格不低于投标文件中所承诺的标准。（人员承诺书格式可以自行拟定）
5、投标文件所报的总监理工程师及监理部人员必须是投标人本单位的人员。评审时以投标人所属社保机构出具的包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续缴费3个月的拟委任的总监理工程师的社保缴费清单等社保缴费证明原件扫描件为准（例：7月19日开标，则连续5个月是指7月、6月、5月、4月、3月；连续3个月是指7月、6月、5月或6月、5月、4月或5月、4月、3月，其他类推）。无社保缴费证明或提供的社保缴证明不满足招标要求的，其投标资格无效（如年满60周岁无法提供社保缴费证明的，应提供聘用合同原件扫描件和包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算经过去的连续 5个月内不少于连续发放3个月的加盖银行印章的能体现聘用企业名称及拟委任人员姓名的工资打卡流水账单原件扫描件），无社保缴费证明或提供的社保缴费证明不满足招标要求的，其投标资格无效。属于弄虚作假的，按无效标处理。
三、获取采购文件
1、时间：自公告发布之日起至磋商时间前
2、地点：霍山永达工程咨询有限公司（http://www.hsydgczx.com）
3、获取方式：本项目磋商文件（答疑澄清等相关文件资料）均由供应商从公告发布网站自行下载。
4、售价：零元
四、响应文件提交
1、递交截止时间：2026年5月8日15点00分（北京时间）
2、递交方式：现场递交
五、响应文件开启
1、开启时间：2026年5月8日15点00分（北京时间）
2、开启地点：霍山永达工程咨询有限公司（霍山县衡山镇中兴南路14号）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他事宜
1、供应商应当按照本项目磋商文件规定的时间和地点参与谈判，供应商仅确定一名人员参加：法定代表人持本人二代居民身份证原件和法定代表人身份证明（或授权委托代理人持本人二代居民身份证原件和法人授权委托书原件）凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席磋商会议者，响应文件不予接受，磋商资格无效。

2、答疑：供应商如果对本项目内容有相关疑问，可以以邮件形式提出，对
采购文件进行的澄清、更正或更改，将在霍山永达工程咨询有限公司
（http://www.hsydgczx.com）网站上及时发布，该公告内容为采购文件的组成
部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询，供应商须自行
承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。
3、本项目相关公告在霍山永达工程咨询有限公司（http://www.hsydgczx.com）网站发布，请各位供应商注意查看有关竞争性谈判公告、答疑澄清等相关文件资料，如不及时查看造成后果由供应商自负。
4、严禁恶意低价或恶意高价竞标，对恶意低价或恶意高价竞标的，采购人 
有权进行调查处理，经查证属实的，其响应资格无效，同时给予限制投标资格
等处理。
5、响应保证金：无
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名称：霍山县地方公路管理局

地址：霍山县迎驾大道西路38号

联系电话：0564-5025896
2、采购代理机构信息

名称：霍山永达工程咨询有限公司

地址：霍山县衡山镇中兴南路14号

联系方式：0564-5022803
3、项目联系方式

项目联系人：鲍先生
电　 话：0564-5022803，18005649621
2026年4月28日
第二章  承包人须知
（一）承包人须知前附表

	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	项目概况
	项目名称：2026年度省道危旧桥梁改造工程（白莲崖桥等7座桥）维修加固工程监理
项目性质：服务类
发包方式：竞争性磋商

	2
	采购人和代理机构
	采购人：霍山县地方公路管理局

联系人：杨女士  联系方式：0564-5025896

代理机构：霍山永达工程咨询有限公司
联系人；鲍先生  联系方式：0564-5022803，18005649621

	3
	资金来源
	财政资金

	4
	发包内容
	本项目位于霍山县境内，包含但不限于本工程的前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务以及国家法律法规规定的其他监理服务。

	5
	分包
	不允许

	6
	承包人资格要求
	详见招标公告

	7
	资格审查方式
	资格后审

	8
	是否接受联合体承包
	不接受

	9
	偏离
	不允许负偏离

	10
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	11
	磋商响应文件份数
	正本：1份；副本：2份

要求：

1、响应文件正本/副本需要分别装订（胶装）。

2、如果响应文件没有按规定装订、分装、标记和密封，采购人和代理机构不承担提前开封的责任。

	12
	封套上应载明的信息
	                   项目响应文件         
项目编号：                                    
在
年
月
日
时前不得开启
供应商名称：      
供应商地址：

	13
	递交响应文件注意事项
	响应文件必须在响应截止时间前递交。

	14
	提问与回复
	供应商若对磋商文件有关内容存在理解障碍，或认为磋商文件表述有模糊不清之处，可通过电子邮箱（递交至邮箱278329470@qq.com）提出，采购（发包）人、代理机构收到供应商提问后将及时通过霍山永达工程咨询有限公司http://www.hsydgczx.com回复。

	15
	质疑与答疑
	1、质疑提出具体步骤：供应商若对采购文件有关内容存在质疑，可通过电子邮箱（递交至邮箱278329470@qq.com）向采购人（采购代理机构）提出。质疑文件须按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的要求制作《质疑函》，质疑文件不可匿名，须以附件形式加盖质疑人公章签章后扫描提交。
2、质疑答复获取具体步骤：采购人（采购代理机构）将通过邮箱于收到质疑文件后七个工作日内答复，请质疑人及时通过发出质疑的邮箱查收答疑文件。
3、请各潜在供应商在响应截止时间前，务必登录霍山永达工程咨询有限公司（http://www.hsydgczx.com），查看是否发布有关项目更正公告。更正公告为发包文件的有效组成部分，一经发布即为视同已通知所有潜在供应商，若因未及时关注而造成的一切后果，由供应商自行承担。

	16
	磋商时间（响应截止时间）及地点
	磋商时间（响应截止时间）：详见磋商公告

地点：详见磋商公告

	17
	注意事项
	1、违约责任：若发现供应商属于出借资质或挂靠以及以各种理由推脱无法履约的（包含项目班子成员无法到岗、因工程质量问题无法验收以及工程延期等因素），采购人将供应商违约事实形成证据，除支付违约金外，采购人有权无条件终止合同，同时给予企业或项目班子成员记不良行为记录等处理。情节严重的将提请执法机关查处，直至追究刑事责任，并依法并向社会公开曝光。

2、项目班子配备要求：供应商除配备1名项目总监外，还须配备监理工程师3人（具备公路工程相关专业中级以上职称）。响应文件中需提供所属社保机构出具的包括磋商截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续缴费3个月的总监理工程师的社保缴费清单等社保缴费证明原件扫描件。若人员配备结构、人数和证明材料不符合公告和上述要求，按不实质性响应磋商文件要求处理。
3、响应文件格式中标明需签字或盖章的位置均应按要求签字或盖章（或电子签章）。委托代理人签字（或电子签章）的，在响应文件中须同时提交授权委托书；授权委托书应符合响应文件格式要求，否则无效。
4、农民工工资保证金执行《关于印发〈安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法〉的通知(皖人社发[2022]8 号)》文规定，支持现金、转账、网银支付、汇票、支票、担保保函、保证保险、保函（含电子保函）等保证方式。

	18
	评标方法及标准
	综合评分法（详见本文件第五章）

	19
	磋商小组的组建
	磋商小组由3人组成，其中招标人代表1人，专家2人。

	20
	是否授权磋商小组确定成交人
	√是      □否   

	21
	履约保证金
	无

	22
	代理费及交易服务费
	本项目采购代理服务费由中标人（成交人）支付。根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件精神，现将费用标准予以告知，本项目代理服务费计算公式为：中标价（成交价）*1.5%（不足3000元的按3000元收取）。

	23
	工程地点
	霍山县境内

	24
	服务期
	自采购人发出开始监理通知至项目缺陷责任期结束止。

	25
	付款方式
	本工程预付款为合同价的10%(预付款支付前中标人须提供预付款担保，形式可为保函、保证、保险或其他担保措施等)，工程进度款支付按经审核已完成工程价款的85%支付，工程竣工验收合格、竣工结算完成后付至结算价款的98%，余款2%作为质量保证金，待缺陷责任期满后一次性付清。【备注:承包人可通过现金转账、担保保函、保证保险、保函(含电子保函)等方式缴纳工程质量保证金】。

	26
	质量要求
	质量标准：合格 

	27
	磋商文件发售
	本项目的磋商文件以电子版形式免费下载。

	28
	最高限价
	本项目最高限价为：壹拾万元整（￥100000.00），承包报价超过此限价的为无效承包。

	29
	文件解释权
	本磋商文件的解释权归采购人。

	30
	备注一
	特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。

	31
	备注二
	1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商,评审时磋商小组应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记
录名单的。
2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3、不良信用记录查询渠道如下：
（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网
（www.ccgp.gov.cn）


（二）供应商资格
见本项目采购公告
（三）供应商必须提交的响应文件内容
1、报价单；
2、供应商基本信息；
3、磋商授权书；
4、磋商响应函；
5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；
6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、资信业绩；
9、技术建议书；
10、磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料；
11、最终承包报价书。
（四）响应文件的提交
1.响应文件密封 
1.1响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 
1.2响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。 
1.3如果未按规定封装或加写标记，采购代理机构将不承担响应文件错放或提前开封的责任，并可能导致响应无效。 
2.响应文件的提交 
2.1供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。 
2.2供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。 
2.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。 
2.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收
3. 响应文件的修改和撤回

3.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、 修改或者撤回，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3.2供应商的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和提交， 且标明“修改”或“撤回”字样。

3.3提交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

磋商程序

1、磋商人员是按规定组成的三人或三人以上的磋商小组。

2、评审、定标程序：

按照以下顺序进行：“资格审查→技术标评审→磋商→第二轮报价→宣布技术标评分→宣布各供应商第一轮报价和第二轮报价→综合评分→确定成交候选人→宣布评审结果”。

3、在掌握了供应商的基本情况后，磋商小组将按在线签到顺序，与供应商分别进行磋商。
4、磋商是分别单独进行的。供应商不得与其他参与磋商的供应商相互串通；磋商小组也不得将与某一供应商的磋商情况向其他供应商及其关系人透露。
5、磋商采用一轮磋商、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮磋商，由磋商小组视情况而定。
6、磋商结束后，磋商小组将要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价若供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后的报价，则其前一轮报价即为该供应商最后的报价（后一轮报价不得高于前一轮报价，否则，报价无效）。

7、供应商必须在规定的时间内将自己在磋商中作出的澄清、变动以及最终的报价，经

供应商电子签章后，以在线方式提交给磋商小组。 

评审及异常情况处理

1、磋商小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根 
据得分由高到低顺序推荐不少于 3 名成交候选供应商
2、磋商时出现以下情况之一的，将予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且采购人不能支付的；
（3）经过磋商，供应商所提供的服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。

3、若废标条款符合第一款情形，可按以下两种方式进行：

（1）按财库〔2015〕124号文件执行； 
（2）经采购单位主管单位同意，现场可以转为其他采购方式，提交磋商响应文件的投 
标人少于三个的，采购人将依法重新谈判或按相关文件执行。公开招标限额以下招标采购项 
目，凡经公开挂网后，有三家及以上投标单位的，正常开标；只有两家投标单位的，现场转 
为竞争性谈判；仅有一家投标单位的，直接转为单一来源；若无投标单位的，在不调整预算 
的情况下可由业主单位直接发包或自行采购。
重新组织磋商，采购单位将通过霍山永达工程咨询有限公司进行公告。

报价响应及答疑

1、响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

2、本项目采用固定总价形式报价。

3、采购人设有最高限价的，供应商的响应报价不得超过最高限价。

4、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

合同的签订

1、采购人应尽量缩短采购合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 30 
个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，因供应商自身原因导致无法及时签订的 
除外。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。
2、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同， 
采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采 
购。 
3、因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人可以与供 
应商充分协商，给予合理补偿。 
4、在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的， 
采购人可不适用前述（即付款方式）规定。 
5、采购文件和合同中没有约定预付款的，经供应商申请，采购人可以支付预付款。 
6、采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担 
保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。 
7、政府采购预付款应在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。 
8、延迟支付中小企业款项的，供应商可要求采购人按照合同约定支付逾期利息，合同 
没有约定的，按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。 
9、成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的处罚依据： 
（1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》 
第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究 
法律责任：…… 
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；…… 
（2）《中华人民共和国政府采购法》 
第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚 
款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没 
收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事 
责任：…… 
（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号） 
第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行 
为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：…… 
（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；……
澄清及变更

磋商文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

验收与支付

1、采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。
2、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。
3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

质疑

1、质疑人认为磋商结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。
2、质疑应在规定时限内提出： 
对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。
3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：
3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；
3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；
3.3被质疑人名称；
3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；
3.5明确的请求及主张；
3.6提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。
质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。
4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；
4.2提起质疑的时间超过规定时限的；
4.3质疑材料不完整的；
4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；
4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；
4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。
6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。
质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向霍山县发展和改革委员会提起投诉。
质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。
7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报霍山县发展和改革委员会予以处理。
7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；
7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

第三章 采购合同
（双方自行拟定，但不得违背磋商文件实质性内容）

第四章 采购需求
一、项目概况 
2026年度省道危旧桥梁改造工程（白莲崖桥等7座桥）维修加固工程监理，本项目位于霍山县，项目内容包含1、S244小干涧桥全长15.2米，全宽7.5米，对梁板外立面、梁底面、盖梁、耳背墙、桥台台身进行整体包覆等。2、S332毛家滩桥全长12米，全宽12.8米，对梁板外立面、梁底面、盖梁、耳背墙、桥台台身进行整体包覆等。3、S332俞家畈一桥全长18.5米，全宽7.3米，对渗水处进行整体包覆，对拱上侧墙、桥台侧面挡墙、翼墙及耳墙进行空洞修复及抹缝等。4、S332白莲岩桥全长180米，全宽9米，上部结构为4×33+1×18板拱。对主拱圈、腹拱圈、桥台前墙进行整体包覆，对桥台侧面挡墙、墩柱进行空洞修复及抹缝，修补桥梁腹拱圈缺损部位；拆除重建支撑梁及人行道；重设桥面板、护栏及桥面铺装，完善桥头安防等。5、S333杨家河桥全长7米，全宽6.5米，对梁板、桥墩及桥台台身进行涂装处理等。6、S333辉阳河一桥全长39米，全宽8.6米，对主拱圈及桥台前墙进行整体包覆等。7、S333祝家冲桥全长24米，全宽6.5米，对主拱圈及桥台前墙进行整体包覆等。本项目为修复性养护工程，工程总投资615.986947万元，具体详见工程量清单及图纸。
二、监理范围及内容 
1、监理范围包括但不限于：本项目包含但不限于本工程的前期阶段、施工准备阶段、施工 
阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务以及国家法律法规规定的其他监 
理服务
2、监理工作内容还包括： 
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关 
规定和监理工作需要，编制监理实施细则； 
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议； 
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题 
会议； 
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工 
方案与工程建设强制性标准的符合性； 
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况； 
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整； 
（8）审核施工分包人资质条件； 
（9）查验施工承包人的施工测量放线成果； 
（10）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令； 
（11）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并 
按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检； 
（12）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审 
核、批准；
（13）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承 
包人整改并报委托人； 
（14）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令； 
（15）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收 
标准； 
（16）验收隐蔽工程、分部分项工程； 
（17）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议 
等事项； 
（18）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告； 
（19）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见； 
（20）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人； 
（21）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。 
3、服务期要求： 
自采购人发出开始监理通知至项目缺陷责任期结束止（具体以实际建设期为准，本项目 
不因建设期增加而额外支付任何费用）

三、监理依据 
（1）适用的法律、行政法规及部门规章； 
（2）与工程有关的标准； 
（3）工程设计及有关文件； 
（4）与委托人签订的合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。 
四、监理人员和试验检测仪器设备要求 
1、总监理工程师人员要求：
	岗位
	专业证书要求
	人员配额

	总监理工程师
	具备交通运输工程专业国家级注册监理工程师或交通部公路工程监理工程师证书
	1人


2、其他主要监理人员最低要求：
	岗位
	专业证书要求
	人员配额

	安全、环保专业监理工程师
	具备公路工程相关专业中级及以上职称
	1人

	道路专业监理工程师
	具备公路工程相关专业中级及以上职称
	1人

	结构监理工程师
	具备公路工程相关专业中级及以上职称
	1人

	桥梁专业监理工程师
	具备公路工程相关专业中级及以上职称
	1人


备注：本表中所述人员及其他监理人员的姓名、资格、资历等相关信息，具体人员（除总监理工程师以外）在中标后，由采购人与监理在合同签订中详细约定，中标人须承诺实际投入人员的数量、资格不低于投标文件中所承诺的标准。（人员承诺书格式可以自行拟定）
五、其他要求
1、监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等。
2、监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等
3、监理人自备的交通工具：如出行车辆等
4、监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等
5、监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等
6、监理人自备的试验用房、样品用房
六、投标报价要求
本次招标采用总价承包，报价即为完成本项目的全部费用，其组成包括但不限于材料费、人员工资、管理费、办公费、通讯费、培训费、税金、利润、社会保险费、加班费等为完成本次招投标项目所发生的一切费用，投标人应按照投标文件格式中“监理报酬清单”的要求编有关报价。
七、招标图纸
监理人在编制投标文件时应认真参考委托人提供的招标图纸编制技术建议书，招标图纸在系统下载。 
第五章 评分标准
评标办法前附表
	分值构成（总分 100 分）
	技术建议书：35分
企业业绩：35分
人员配备：20分
投标报价：10 分

	评标基准价计算方法
	祥见评分标准


评分标准

	条款号
	评分因素
	评分标准

	技术建议书
	技术建议书

35分
	监理大纲和措施（20分）
	内容完整、机构设置合适。监理工作程序可行，得12分；在工程质量、进度、费用控制、合同管理、安全环保等方面制定合理的计划并提出合理的措施，加0~8分。

	
	
	本工程监理工作的重点与难点分析（10分）
	有对本工作重点、难点分析内容，得6分；能结合项目的具体情况有针对性进行重点及难点分析，并编制可行、详尽的实施方案，加0~4分。

	
	
	对本工程的建议（5分）
	有对本工程的建议内容，得3分；建议具有合理可行，能体现本项目工程特点，加0~2分。

	企业业绩
	企业业绩

35分
	1、满足资格审查条件的得5分； 
2、投标人除企业资格审查业绩外，近五年每承担过单项建安费或施工合同为700万元及以上的公路工程监理业绩的得15分/个，最高得30分。

注：（1）本项累计得分，最高得35分；

（2）本项目公路工程监理业绩指：近五年内（2019年1月1日至投标截止时间）完成过单项施工合同金额700万元及以上的公路新、改、扩建工程；或新建桥梁工程监理业绩。

	人员配置
	总监理工程
师任职资格
20分
	1、满足资格审查条件的得12分； 
2、项目总监理为高级及以上职称（公路工程相关专业）的得8分。 
注：本项累计得分，最高得20分；

	标报价价
	投标报价

10分
	本次磋商采用百分制评分法，商务（报价）权重10%，超过最高限价的最后磋商报价为无效报价，按废标处理。最高限价范围内的为有效报价，低于所有有效报价算术平均数的95%的按低于成本价判定，作无效报价处理，商务报价得零分。(以二轮报价(最终报价)判定投标报价是否低于成本价)。价格分统一采用低价优先法，即满足采购文件要求且最终报价最低的价格(低于成本价除外)作为评审基准价，其价格分为满分10分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算(四舍五入保留至小数点后两位数)
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100。


3、项目总监理工程师业绩与企业业绩可以为同一业绩。业绩时间以竣（交）工验收建设位签章落款时间为准，业绩证明材料中须能够体现相关业绩要求。(1)、业绩证明资料，须同时提供项目监理合同、中标通知书、竣（交）工验收证书三项证明材料的扫描件，业绩认定范围按竣（交）工验收证书时间为准;(2)、类似业绩的关键内容须在合同关键页或竣（交）工证书或业主证明材料中体现，三项有一项即可。 
4、评分办法中各类荣誉、获奖的认定日期以投标人提供的证书或文件的落款时间为准。 
5、投标人必须保证其投标文件中所有资料的真实性、准确性和完整性。评标过程中， 
评标委员会发现投标人有弄虚作假（包括奖项、荣誉、信誉、业绩、资质证书等弄虚作假）行为嫌疑的，应在评标报告中注明弄虚作假嫌疑的情形并作出移送监督机关处理的意见。评标委员会发现有弄虚作假嫌疑的，该投标人所提交的投标保证金一律暂不退还，由招标人及其代理机构提请并协助公共资源交易监督管理部门进行调查处理。情况属实的，投标保证金不予退还，并记不良行为记录，给予 1 年至 3 年的投标资格限制；查证后不属于弄虚作假的，投标保证金予以退还。公示期间或公示结束后，因被投诉或由招标人、监督机关发现有弄虚作假行为的，则其中标无效，其投标保证金不予退还，记不良行为记录，给予 1 年至 3 年的投标资格限制，并由其承担造成的损失；构成犯罪的移交司法机关处理。 
6、本办法没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。评委违反评分标准、评分要件、 
评分程序评分的，一经发现，由评标委员会主任督促该评委纠正；不纠正的，除其评分应予纠正外，由现场监督人员记入评委考核档案，同时报管理部门依照评标专家管理规定进行处理。 
7、各评分因素（主要人员、评标价、企业业绩、评分项除外）得分一般不低于其权重 
分值的 60%、技术建议书一般不高于其权重分值的 90%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值 60%的或高于90%，应在评标报告中作出说明。 
8、技术标分（资信业绩及技术建议书）汇总方法：对某一供应商的技术标（资信业绩及技术建议书）的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个技术标的指标项得分进行汇总，得到该供应商的技术标分之和。 
9、得分汇总 
（1）将每个有效磋商供应商的技术标分（企业业绩、人员配备及技术建议书）之和加上根据上述标准计算出的价格分，即为该磋商供应商的综合总得分。 
（2）按照有效磋商供应商综合总得分由高到低依次排出成交供应商及成交候选供应商。最 
终得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以资信业绩分高的优先；如果资信业绩分也相等，现场抽签确定中标候选人顺序。
第六章 响应文件格式
　　　　　　　 项目
响
应
文
件
第   包
供应商：
年  月  日
响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	磋商授权书
	

	四
	磋商响应函
	

	五
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	六
	响应情况表
	

	七
	相关服务承诺函
	

	八
	资信业绩
	

	九
	技术建议书
	

	十
	磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	

	十一
	最终承包报价书
	

	
	
	


附件一
报价单
	项目名称
	某项目

	项目编号
	某编号

	响应供应商全称
	

	响应范围
	全部

	响应报价
	大写：       
小写：                

（精确到小数点后两位，可编辑）

	备注
	


供应商盖章：
日  期：   年   月   日
附件二
供应商基本信息
（自行编辑）

附件三
磋商授权书
致：_________________
本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目竞争性磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。

法定代表人签字：                            
          职    务：                        
          联系手机：                        
固定电话：                         
（身份证正反面）

代理人（被授权人）：                     
          职    务：                         
          联系手机：                          
固定电话：

（身份证正反面）

供应商电子盖章：
日期：
附件四
磋商响应函
致：XXX（代理机构名称）
1、根据项目编号：       号磋商公告的内容，我方决定参加贵方组织的“                 ”项目的竞争性磋商采购。我方授权         (姓名)代表我方___           （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。
2、我方愿意按照采购书规定的各项要求，向采购人提供所需的工程服务。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于采购人要求的日期内完成项目的全部内容，并交付采购人验收、使用。
4、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金。
5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
供应商电子盖章：

日期：
附件五

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商电子签章：
日期：
无不良信用记录承诺函
本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 
供应商电子签章：
日          期：
附件六
响应情况表

	按磋商文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	磋商文件要求
	响应承诺

	1
	工期
	
	

	2
	质保期
	
	

	3
	付款方式
	
	

	4
	其他
	
	


供应商盖章：

日期：
年
月
日

本项目不接受负偏离。附件七   

相关服务承诺函
（供应商可自行制作格式）

附件八

资信业绩
附件九

技术建议书
附件十                  

磋商文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

附件十一  

最终承包报价书

（某项目第 
次报价书）

项目名称：        
    项目编号：      

	供应商名称
	

	磋商范围
	全部 / 第 
包

	最后报价

（详见备注说明）
	大写：
小写：
（精确到小数点后两位，按费率形式报价，可编辑）

	备注说明
	


供应商公章或授权代表签字：

日
期： 

注：本《最终承诺报价表》由供应商在现场依磋商情况填写（勿需装订在磋商文件内）。 
考虑磋商报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以 
第一次报价后得出的优惠率视同为监理报酬清单中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动 
值（特定分项优惠除外）。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时 
价格的计算
                                               


